Direktion wählen…

Amt einfügen…

Checkliste Rechtsetzungsprojekt

[Projektname einfügen…]

Auftraggeber/in

Auftraggeber/in einfügen…

Projektleiter/in

Projektleiter/in einfügen…

Status

in Arbeit

Klassifizierung

Intern

## Änderungsverzeichnis

| Datum | Version | Änderung | Autor/in |
| --- | --- | --- | --- |
| Datum… | 0.1 | Erste Version | Vorname Name… |

## Hinweise zum HERMES-Dokument

Kantonsspezifisches HERMES Dokument (Inhalt angepasst) mit folgenden Änderungen:

Die Checklisten Projektleiter ist eine Zusammenfassung aller Checklisten für die Projektleitenden gemäss HERMES Bund.

Die Checkliste wurde speziell für Rechtssetzangepasst.

Die Kapitel 2 wurde mit kantonsspezifischen Prüfpunkten erweitert.

## Hinweise zur Anwendung des Dokuments

Infotext ersichtlich über das ein- bzw. ausblenden der (¶) Absatzmarke.

Kursiver, grüner oder schwarzer Text im Dokument: Hinweise zur Verwendung oder Beispiele - entsprechend anzupassen oder zu löschen.

Inhaltsverzeichnis

Checkliste Rechtsetzungsprojekt	1

Änderungsverzeichnis	1

Hinweise zum HERMES-Dokument	1

Hinweise zur Anwendung des Dokuments	1

1	Initialisierung und Entscheid Durchführungsfreigabe	3

2	Impuls und Konzept, Phasenfreigabe Realisierung	4

3	Vorentwurf und Vernehmlassung (Realisierung)	7

4	Antrag an RR bzw. KR (Realisierung)	9

5	Parlamentarische Behandlung (Realisierung)	12

6	Entscheid zum Projektabschluss treffen	14

# Initialisierung und Entscheid Durchführungsfreigabe

| Nr. | Ergebnis | Kriterium | Bewertung | Verantwortlich | Datum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Projektinitialisierungsauftrag | Ressourcen (personell und finanziell) für die Initialisierung vorhanden? | ja | Peter Müller | 15.06.2022 |
| 02 |  | Projektinitialisierungsauftrag mit Zielen der Initialisierung, Vorgaben und Rahmenbedingungen erstellt? |  |  |  |
| 03 |  | Projektleiter/in und Team für die Phase Initialisierung bestimmt und Erwartungen geklärt? |  |  |  |
| 04 |  | Ansprechpersonen innerhalb und ausserhalb der Stammorganisation informiert? |  |  |  |
| 05 | Vorabklärung | Feststellung normativer Handlungsbedarf |  |  |  |
| 06 | Durchführungsauftrag (Projektauftrag) | Projektziele vollständig und widerspruchsfrei? |  |  |  |
| 07 |  | Projektauftrag mit den Zielen und Strategien der Stammorganisation abgestimmt? |  |  |  |
|  |  | Risiken identifiziert, analysiert und Massnahmen definiert. Risiken als vertretbar beurteilt? |  |  |  |
|  | Projektmanagementplan | Projektorganisation definiert und berücksichtigt sie die Stakeholder? |  |  |  |
|  |  | Personelle Ressourcen bei allen Partnerorganisationen mit genügend Kapazität und den benötigten Fähigkeiten vorhanden? |  |  |  |
|  |  | Alle Pläne (Beschaffungen, Ergebnisse, Kommunikation, Prüfungen, Termine) vorhanden und plausibel? |  |  |  |
|  |  | Methoden und Techniken für die Erarbeitung der Ergebnisse festgelegt und unter den Partnerorganisationen vereinbart? |  |  |  |
|  |  | Reporting im Projekt und gegenüber der Stammorganisation festgelegt? |  |  |  |
|  | Abklärung | Rechtsgrundlagen |  |  |  |
|  |  | Regulierungsfolgenabschätzung |  |  |  |
|  |  | Vereinbarkeit mit der Behindertenrechtskonvention |  |  |  |
| Projektspezifische Prüfpunkte |  |  |  |  |  |
| P-01 |  |  |  |  |  |
| P-20 |  |  |  |  |  |

# Impuls und Konzept, Phasenfreigabe Realisierung

| Nr. |  |  | Ergebnis |  | Kriterium |  |  | Bewertung |  | Verantwortlich |  | Datum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 |  | Abklärung |  | Rechtsgrundlagen |  | ja | Peter Müller |  | 15.06.2022 |  |
| 02 |  |  |  | Datenschutz-Folgenabschätzung |  |  |  |  |  |  |
| 03 |  |  |  | Regulierungsfolgenabschätzung |  |  |  |  |  |  |
| 04 |  |  |  | Vereinbarkeit mit der Behindertenrechtskonvention |  |  |  |  |  |  |
| 05 |  | Rechtsetzung |  | K_V_4_Normkonzept |  |  |  |  |  |  |
| 06 |  | Phasenfreigabe |  | Wurden alle notwendigen Ergebnisse der Phase Konzept erarbeitet? Sind die Grundlagen für die nächste Phase vollständig und widerspruchsfrei? |  |  |  |  |  |  |
| Projektspezifische Prüfpunkte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Vorentwurf und Vernehmlassung (Realisierung)

| Nr. | Ergebnis | Kriterium | Bewertung | Verantwortlich | Datum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Rechtsetzung | R_V_5_Vorentwurf und erläuterndem Bericht | ja | Peter Müller | 15.06.2022 |
| 02 | Projektmanagementplan | Projektorganisation an die Aufgaben der Phase angepasst und berücksichtigt sie die Stakeholder? |  |  |  |
| 03 |  | Personelle Ressourcen bei allen Partnerorganisationen mit genügend Kapazität und den benötigten Fähigkeiten vorhanden? |  |  |  |
| 04 |  | Alle Pläne (Beschaffungen, Ergebnisse, Kommunikation, Prüfungen, Termine) vorhanden und plausibel? |  |  |  |
| 05 | Abklärung | Datenschutz-Folgenabschätzung |  |  |  |
| 06 |  | Regulierungsfolgenabschätzung |  |  |  |
| 07 |  | Vereinbarkeit mit der Behindertenrechtskonvention |  |  |  |
| 07 |  |  |  |  |  |
| Projektspezifische Prüfpunkte |  |  |  |  |  |
| P-01 |  |  |  |  |  |

# Antrag an RR bzw. KR (Realisierung)

| Nr. | Ergebnis | Kriterium | Bewertung | Verantwortlich | Datum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Rechtsetzung | R_V_6_Zusammenstellung Vernehmlassungsergebnis, nicht öffnet. | ja | Peter Müller | 15.06.2022 |
| 02 |  | R_V_7_Zusammenstellung Vernehmlassungsergebnis, öffnet. |  |  |  |
| 03 |  | R_V_8a_Gesetz (Neuerlass) Bericht und Antrag |  |  |  |
| 04 |  | R_V_8b_Gesetz (Änderung) Bericht und Antrag |  |  |  |
| 05 |  | R_V_9a_VO (Neuerlass) Beschluss RR |  |  |  |
| 06 |  | R_V_9b_VO (Änderung) Beschluss RR |  |  |  |
| 07 |  | R_V_10a_genehmigungsbedürftige VO (Neuerlass) Bericht und Antrag |  |  |  |
| 08 |  | R_V_10b_genehmigungsbedürftige VO (Änderung) Bericht und Antrag |  |  |  |
| 09 | Projektmanagementplan | Projektorganisation an die Aufgaben der Phase angepasst und berücksichtigt sie die Stakeholder? |  |  |  |
| 10 |  | Personelle Ressourcen bei allen Partnerorganisationen mit genügend Kapazität und den benötigten Fähigkeiten vorhanden? |  |  |  |
| 11 |  | Alle Pläne (Ergebnisse, Kommunikation, Termine) vorhanden und plausibel? |  |  |  |
|  | Abklärung | Datenschutz-Folgenabschätzung |  |  |  |
|  |  | Regulierungsfolgenabschätzung |  |  |  |
|  |  | Vereinbarkeit mit der Behindertenrechtskonvention |  |  |  |
| Projektspezifische Prüfpunkte |  |  |  |  |  |
| P-01 |  |  |  |  |  |

# Parlamentarische Behandlung (Realisierung)

| Nr. | Ergebnis | Kriterium | Bewertung | Verantwortlich | Datum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Rechtsetzung | a-Vorlage / b-Vorlage | ja | Peter Müller | 15.06.2022 |
| 02 |  | Erläuternder Bericht |  |  |  |
| 03 |  | Folgeprojekt Verordnungsänderung |  |  |  |
| 04 |  | R_V_11 Inkraftsetzung |  |  |  |
| 05 |  |  |  |  |  |
| Projektspezifische Prüfpunkte |  |  |  |  |  |
| P-01 |  |  |  |  |  |
| P-02 |  |  |  |  |  |

# Entscheid zum Projektabschluss treffen

| Nr. | Ergebnis | Kriterium | Bewertung | Verantwortlich | Datum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Allgemeines | Dokumentenablage bereinigt, Systemdokumentation an die Stammorganisation übergeben und Dokumentation der Projektabwicklung archiviert? | ja | Peter Müller | 15.06.2022 |
| 02 |  | Nicht benötigte Ressourcen (Infrastruktur etc.) an die Stammorganisation zurückgegeben? |  |  |  |
| 03 |  | Zugriffsberechtigungen aufgehoben? |  |  |  |
| 04 |  | Aufwanderfassungssysteme, Projektbuchhaltung etc. abgeschlossen? |  |  |  |
| 05 | Projektschlussbeurteilung | Erfahrungen in der Schlussbeurteilung zusammengefasst und mit der Stammorganisation abgestimmt? |  |  |  |
| 06 |  | Projektschlussbeurteilung mit den Stakeholdern abgestimmt? |  |  |  |
| 07 |  | Massnahmen zur Projekterfolgskontrolle nach Projektabschluss festgelegt, einem Verantwortlichen zugewiesen und terminiert? |  |  |  |
| 08 |  | Projektabschlusssitzung durchgeführt? |  |  |  |
|  |  | Projektorganisation aufgelöst? |  |  |  |
|  | Allgemeines | Dokumentenablage bereinigt, Systemdokumentation an die Stammorganisation übergeben und Dokumentation der Projektabwicklung archiviert? |  |  |  |
| Projektspezifische Prüfpunkte |  |  |  |  |  |
| P-01 |  |  |  |  |  |
| P-02 |  |  |  |  |  |

Tabelle 7	Entscheid zum Projektabschluss treffen